广东轻工职业技术学院

南海校区厂房式实训基地工程勘察设计项目

磋商文件

建 设 单 位：广东轻工职业技术学院

编       号：GDQY-[2017-001]

时       间：二〇一七年一月

一、项目概况

1、项目名称：南海校区厂房式实训基地工程勘察设计项目

2、项目编号：GDQY-[2017-001]

3、工程内容：厂房式实训基地建筑面积3750㎡，包含配套公用工程、绿化工程等的岩土勘察、方案设计、施工图设计、施工过程设计服务、竣工图编制。主要内容及深度要求以双方签订合同时甲方提供的勘察设计任务书为准。

4、工期要求：勘察设计总工期：90个工作日

5、预算金额：45万

6、资金来源：省属高校基本建设专项资金和自筹资金

二、投标人资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

①、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的独立法人资格；（提供法人营业执照）

②、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2015年财务状况报告）

③、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该书面声明）

④、投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供书面声明）

2、具有与本项目相关内容的经营范围；

3、具有工程设计综合甲级或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质；

4、具有工程勘察综合资质或工程勘察专业类岩土工程甲级资质或工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级资质；

5、本项目的项目负责人需具有一级注册建筑师资格。

6、已购买所投标项目的磋商文件。

7、本项目不允许联合体投标。

三、参加投标的企业必须提交以下资料，其中2、3、4须按顺序装订成投标文件，制定目录（编排页序），加盖投标人法人公章，一式两份提交：

1、投标保证金：

投标保证金为人民币 5万元整，报名后只接受转账（银行账户：广东轻工职业技术学院，账号：44001430404050213541，建行广州新港路支行），必须开标前2天转账，否则可能延误退投标保证金的时间，开标当天须携带转账凭据到开标现场供招标工作人员核对；落标方的保证金在招标结束后15个工作日内由本校财务处退回（请确保保证金转入账户为公司账户，本校无法进行个人账户退款），中标方的投标保证金将转为履约保证金，待合同履行完毕，中标方向使用部门提出申请并经使用部门盖章确认后到本校财务处无息退还。

2、报价部分：

1）采用全费用综合单价报价，总价包干。投标报价清单中的全费用综合单价含材料费、人工费、设备费、利润、规费、管理费、税金等费用。任何有选择的报价将不予接受。

2）投标中应给出总价，若有总价计算错误或计算总价时有遗漏项目，一律以总价为准。不能在投标总报价之外还有其他费用出现。

3、商务技术部分：

1）、包含以下文件：

1）投标函、法人代表证明书及法人代表授权委托书加盖公章；

2）有效的企业法人营业执照复印件加盖公章；

3）提供2015年财务状况报告加盖公章；

4）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明并加盖公章；

5）提供符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明并加盖公章；

6）相关资质证书复印件并加盖公章 ；

7）提供近三年的工程合同复印件并加盖公章；

8）针对本项目的勘察设计组的组织架构（由投标人自行编制表格，包括：项目负责人、各专业人员组成及分工、从业资格及业绩资料、联系方式等）并加盖公章；

9）投标人认为需要提供的其它证明材料或方案等其他商务文件。

2）、其他要求：

1）中标通知书发出10天内招标方和中标方签订合同。

2）付款方式：

本项目的设计费按下表的条件和方式采用人民币元支付。

| 付费期数 | 付费比例（约） | 付费金额 （万元） | 付费条件和时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期 | 20% |  | 合同签订生效后的20个工作日内 |
| 第二期 | 25% |  | 规划报建、初设成果（含设计概算）审查通过并修改完善后的20个工作日内 |
| 第三期 | 30% |  | 施工图审查通过，并获得施工图审查合格证后20个工作日内 |
| 第四期 | 20% |  | 工程主体结构施工结束后20个工作日内 |
| 第五期 | 5% |  | 工程竣工验收合格后20个工作日内 |
| 合计 | 100% |  |  |

注：付款时间为我校向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

四、定标方法：

1、开标流程

1）检查投标文件的密封情况、保证金交纳情况、开标；

2）评审小组对投标人进行资格性和符合性审查（审查不通过的报价无效）、技术商务及价格评审；

3）磋商小组根据需要与投标人进行磋商，磋商小组接受投标人的补充承诺、二次报价（二次报价为最终报价且不得高于首轮报价）。

4）确认中标候选人（推荐总分排名第一的为中标人）

2、评标办法

1）评标办法采用综合评分法，总分值100分，其中价格占20分，技术和商务占80分。

2）价格评分：满分为20分，根据各投标有效报价的最后报价最低的报价人（供应商）的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他报价人（供应商）的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格分值。

请授权代表人于2017年1月10日星期二  北京时间下午14：30分前带齐投标资料到我校广州校区工业实训中心908会议室参加磋商会议。

联系人：陈老师、黄老师  020-61230169（兼传真）

地址：广州市海珠区新港西路152号行政办公楼403室

附件：1、厂房式实训基地项目设计任务书

2、资格性和符合性审查

3、技术商务评审表

4、报价表

5、投标函、法定代表证明书、法定代表授权委托书

6、投标响应差异表

7、退投标保证金说明函

广东轻工职业技术学院

二〇一七年一月一日

## 附件1：厂房式实训基地项目设计任务书

## 厂房式实训基地项目设计任务书

广东轻工职业技术学院院南海校区创建于2004年，总体规划设计方案由同济大学设计研究院设计，同济大学设计研究院所设计的总体规划设计的主题是：“师造化”、“师法自然”。师，就是遵从的意思，造化即人与自然的和谐统一。即遵从自然，达成人与自然、自然与建筑、建筑与人三者的和谐统一，其总体规划设计做到了建筑和配套的规划顺山势、就地势、亲水体而建，最大程度地保留原有的生态环境，建筑布局错落有致、分布合理。目前学校南海校区因教学、实训活动需要，学校决定进行南海校区厂房式实训基地项目建设。本项目建成后，将为学校教学、学生实训提供良好的物质条件，进一步完善学校办学的基本条件。本工程项目的具体设计任务如下：

一、工程概况

1、项目名称：广东轻工职业技术学院南海校区厂房式实训基地勘察设计项目（具体以省发改委立项批文为准）。

2、地理位置：项目建设地点为佛山市南海区狮山镇广东轻工职业技术学院南海校区内，位于图书馆的西北侧，项目用地面积约 12121 m2，总建筑面积约为3750m2的三栋建筑单体，以及配套公用工程、室外道路、绿化工程等。建筑高度约10～13m，跨度12～21m，净高6～10m，地面荷载每平米0.5～1.5吨（三个建筑单体需求存在差异，具体以使用单位需求为准）。

3、设计内容

（1）初步设计：在可行性研究成果的设计基础上根据建设方意见进行初步设计，对建筑物的各平面布局、外立面、重要的装饰部位、相关配套设备的选用、工程设计概算等方面进行进一步明确，按照行政主管部门的要求出具相关图纸配合进行规划、消防、人防等相关部门的报建并作为施工图设计的主要依据。

（2）施工图设计（深度满足施工、结算及国家和地方相关规范规定的要求）：其中包含但不限于：

a、房屋建筑、结构、给排水、防雷、供电、消防、市政、人防；

b、室内：给排水、照明、防雷、空调（尽量采用自然通风设计的基础之上，再考虑可能安装分体空调等其他工程措施）、强弱电管槽和布线（含计算机网络、消防系统等）；

c、室外：总体平面、景观绿化、小区市政、（含周边道路、强弱电管道及布线、供水、排水、排污管道）及其与校区市政网络的联接；

d、设备设施的设计

e、施工图预算或施工招标控制价。

f、工程量清单编制。

二、主要设计依据及资料

1、国家、广东省及佛山市有关现行法规、规范、规定；

2、建设单位对本工程的有关要求及提供的相关资料。

三、建设规模

项目用地面积约 12121 m2，总建筑面积为3750m2的三栋建筑单体，以及配套公用工程、室外道路、绿化工程等。

四、设计的总体原则

1、服从南海校区总体规划的原则

2、标准适度原则

3、坚持环保和节能原则，注重节能环保，设计上尽可能采用自然通风和自然采光，降低日常使用能耗。

4、坚持经济适用原则，控制投资

厂房式实训基地在结构选型和屋盖形式等方面不应片面追求标新立异，应以适用、节约、美观为原则。

5、便于日常使用和维护，结合学校情况提出适宜的维护和管理方案。

五、投资估算

1、最终工程结算价应控制在已批复的投资估算和设计概算以内。

六、结构要求

1、主体结构可采用现浇钢筋混凝土、钢结构或者钢筋混凝土与钢结构组合等结构, 结构应满足抗震设防要求，墙体根据有关规定选用新型节能墙体材料，柱网选择注意满足通用性及经济适用性原则；

七、装饰、强弱电要求

1、建筑物的外立面造型与色彩要与校园其它大型建筑物相呼应与协调，并考虑建筑物本身的特点进行设计。室内外装修不用豪华材料，要求简洁大方，仅在出入口等主要部位适当作重点装修处理，以烘托整个建筑物氛围。

2、强弱电：强电与校区电房的电源联网，弱电与校区弱电系统相联。

3、给排水：给排水、消防用水满足规范设计要求并与校区供水及排水管线连通。雨水排放接入校区雨水排放管网。

八、其他要求

1、日照、通风、消防、建筑退线等应满足国家、广东省、佛山市相关技术规范的规定。

2、满足环保节能的要求。

3、设计单位应以相关控制性指标作为设计的参考依据，在具体设计时可根据实际情况适当进行调整。

4、设计方案要反映项目周边市政、道路等情况。

九、设计成果要求

1、初步设计阶段要求

提供满足本阶段报送各主管部门审批的文本和图纸份数（建设单位需4套，其他份数以专家审查或者政府建设主管部门审批要求的为准）。将设计图纸依照规划（如电子报批，需要提供CPI图等）、消防、人防等主管部门的要求报批并获得批准，并制作、提供最终设计方案的文本及模型（1:500）。

初步设计文件深度应满足审批要求：

（1）应符合已确定的设计方案；

（2）能据以确定用地范围；

（3）能据以预备主要设备及材料；

（4）应供给工程设计概算，作为审批确定项目投资的依据；

（5）能据以进行施工图设计；

（6）能据以进行施工筹备；

（7）时间要求：建设单位确定最终方案后的20日内完成，并配合建设方完成各项建设前期的消防、人防等报建手续。

须提供最终确定方案的设计说明、设计概算、通过各项报建的设计图等内容的电子文件2套 (光盘)。

2、施工图设计阶段要求

（1）文本文件

①能据以编制施工图预算或施工招标控制价、工程量清单；

②能据以进行工程施工项目的招标，提供完整的施工全套图纸12套；

③能据以支配材料、设备订货和非标准设备的制造；

④能据以进行施工和安装；

⑤根据实际需要对施工图纸进行必要的修改，形成完善的竣工图。

⑥ 时间要求：初步设计审查通过后的20日内完成。

（2）电子文件

提供完整的施工全套图纸电子版2套 (光盘)。完工后提供竣工图电子版2套 (光盘)。

（3）其他以专家审查或者政府建设主管部门审批要求的为准

本任务书中没提到的要求，均由设计单位根据有关规范和法规进行设计。

附件2：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价是固定唯一价且符合磋商文件报价要求，最终报价没有超出首轮报价或最高限价；本项目不接受联合体供应商投标报价。 |
| 2 | 保证金足额按要求交纳 |
| 3 | 已提交营业执照复印件（加盖公章）且具有与本项目相关内容的经营范围、投标函、法人代表证明书、法人代表授权委托书 |
| 4 | 已提交2015年财务状况报告 |
| 5 | 已提交投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |
| 6 | 已提交投标人符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明 |
| 7 | 已提交工程设计综合甲级或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质证书 |
| 8 | 已提交工程勘察综合资质或工程勘察专业类岩土工程甲级资质或工程勘察专业类岩土工程（勘察）甲级资质证书 |
| 9 | 已提交本项目的项目负责人的一级注册建筑师资格证书 |
| 10 | 无其他未实质性响应磋商文件要求，无经评委认定为无效标的内容和条款 |

附件3：技术商务评审表

技术商务评审表(80分)

| 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 设计概念方案及思路（25分） | 在投标文件中有方案设计图纸及平面、立面效果图得10分。 |
|  | 横向比较方案中本项目的重点、难点及解决方案、各阶段（方案设计、初步设计、施工图设计）设计组织计划安排及应完成的内容、设计质量和设计进度的保证措施的合理性、可行性，优：11—15分，良：6—10分，差：1—5分。 |
| 工期安排（5分） | 投标工期满足磋商文件工期（25天）的得5分，大于磋商文件工期的不得分。 |
| 设计技术人员力量 （25分） | 设计人员中，有国家注册一级建筑师、结构师或国家工程类最高执业资格的，每个得8分；有国家注册二级建筑师、结构师或国家同级工程类执业资格的，每个得2分；有高级工程师职称人员每人得5分，有中级工程师职称人员每人得2分；同时具有两种及以上执业资格或职称的，取单项最高得分。本项最高得分25分。 |
| 服务及措施 （10分） | 横向比较各投标人施工阶段现场服务措施及承诺，优：7—10分，良：4—6分，差：1—3分。 |
| 企业类似业绩经验 （15分） | 2013年以来（以签订合同时间为准）完成过大于或相当于本项目的勘察设计类似业绩，须提供合同复印件（须加盖公章），每项得3分,最高得15分。 |
| 合计 | 80分 |

附件4：报价表

| 工程勘察设计报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：广东轻工职业技术学院南海校区厂房式实训基地工程勘察设计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 费用名称 |  | 设计内容 | 数量 | 单位 | 含税单价（元/M²） | 费用（元） |
| 1 | 勘 察 设 计 费 | 岩土勘察费 | 详细勘察 | 3750 | M² |  |  |
|  |  | 工程设计费 | 方案、初步设计、施工图设计 | 3750 | M² |  |  |
|  |  | 配套工程设计费 |  | 3750 | M² |  |  |
| 2 | 合计 |  | 元 |  |  |  |  |

附件5：投标函、法定代表证明书、法定代表授权委托书

投标函

致：广东轻工职业技术学院

根据贵校为广东轻工职业技术学院     采购项目（编号：               ）的投标邀请，签字代表            （全名、职务）经正式授权并代表投标方                        （投标方名称）参加投标，并按照招标/谈判/磋商文件的规定提交投标文件正本一份和副本一份。

据此函，签字代表在此正式声明并同意：

1、我们愿意遵守招标/谈判/磋商文件中的各项规定，供应符合采购人要求的货物及服务。

2、我们同意本投标文件自投标截止日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同执行终止，本投标文件始终有效。

3、我们已经详细地阅读了招标/谈判/磋商文件（含澄清文件）的及附件全部内容，我们完全理解并同意放弃在此方面有不明及误解的权利。

4、我们理解并接受在规定的投标截止时间和日期之后，投标有效期之内若我们撤回投标，则投标保证金将被没收。

5、我们同意提供招标人要求的与投标有关的任何其他数据或资料，并保证这些资料的准确性、真实性和合法性。

7、我们如果中标，将按要求提供相关资料原件供招标人审查，并保证按质、按量、按期履行招标/谈判/磋商文件及合同约定的全部责任和义务。

8、与本投标有关的一切往来通讯请正式寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

法人代表或受委托人（签字或盖章）：

投标人（盖法人公章）：

投标日期：      年    月    日

法定代表证明书

单位名称：

单位性质：

地   址：

成立时间：        年     月      日

经营期限：

姓名        性别     年龄      职务     系             （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

申请人：     （盖章）

日  期：      年   月   日

（请附法定代表身份证复印件）

法定代表授权委托书

致：广东轻工职业技术学院

本授权书声明：                    （投标方名称）       （职务）       （姓名）合法地代表我单位，授权              （姓名、职务）          （身份证号码）为我单位合法代理人，该代理人有权在“广东轻工职业技术学院                 （             采购项目）”投标活动中，以我单位的名义签署各项承诺书、投标书，与贵院协商、签订合同协议书以及执行与本次投标相关的一切事项。

本授权委托书于     年   月   日签字之日起生效，特此声明。

授权代理人：（签名字样）              联系电话：

职    务：

单位名称： （加盖法人公章）          营业执照号码：

法定代表人：（亲笔签名）              联系电话：

（请附授权委托代表身份证复印件）

附件6：.投标响应差异表

投标响应差异表

说明：投标人应根据其提供的响应文件、承诺等内容，对照磋商文件的内容要求，有差异的，则在此表中列明实际响应的内容，以便核对。

| 序号 | 招标/谈判/磋商文件要求 |  | 投标文件/谈判/磋商响应文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 页码 | 简要内容 | 投标人实际响应内容 | 详见页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

特别说明：本表已包含商务、技术、质量、服务等所有的响应差异，即使在招标/谈判/磋商响应文件的其他处有差异描述，如本表没有描述，则投标人将视作已完全响应。

投标人（盖法人公章）：

法人代表或受委托人（签字或盖章）：

投标日期：201 年  月  日

附件7：退投标保证金说明函

退投标保证金说明函

我方参与贵公司              项目[项目编号：              ]的投标。所提交的投标保证金为人民币                元，请贵公司退还时划到以下帐户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |  |  |
|  | 帐 号 |  |  |  |

投标单位（签章）：

注：

1、此函不用附在投标文件中，开标现场给工作人员即可。

2、投标保证金只接受转账（银行账户：广东轻工职业技术学院，账号：44001430404050213541，建行广州新港路支行），必须开标前2天转账，否则可能延误退投标保证金的时间，开标当天须携带转账凭据到开标现场供招标工作人员核对；落标方的保证金在招标结束后15个工作日内由本校财务处退回（请确保保证金转入账户为公司账户，本校无法进行个人账户退款），中标方的投标保证金将转为履约保证金，待合同履行完毕，中标方向使用部门提出申请并经使用部门盖章确认后到本校财务处无息退还。